Öğrenciler İçin Etüt / Ders Arkadaşı Bulma Platformu

Projenin Amacı

Günümüz öğrencileri, özellikle üniversite hayatında ders çalışmak veya proje yapmak için uygun çalışma arkadaşları bulmakta zorlanabiliyor. Bu proje ile amaçlanan, öğrencilere:

- Ders bazlı çalışma arkadaşları bulma imkânı sağlamak,

- Etüt veya grup çalışması oluşturmayı kolaylaştırmak,

- Kullanıcılar arasında sosyal etkileşimi artırmak (puanlama / favori arkadaş listesi),

ve böylece öğrencilerin daha verimli bir şekilde ders çalışmasını desteklemektir.

Proje Özellikleri

Kullanıcı Kaydı ve Girişi

- Öğrenciler, ad, e-posta ve şifre ile kayıt olabilir.

- Kullanıcılar kendi profil bilgilerini görüntüleyebilir ve güncelleyebilir.

Ders Seçimi ve Takibi

- Kullanıcılar, ilgilendikleri dersleri seçebilir veya düzenleyebilir.

- Sistem, aynı dersi seçen diğer kullanıcıları listeleyerek önerilerde bulunur.

- Seçilen dersler profil sayfasında gösterilir.

Etüt / Ders Arkadaşı Talep Sistemi

- Kullanıcılar, belirli bir kullanıcıya “çalışma arkadaşı olma” isteği gönderebilir.

- Talep kabul edildiğinde eşleşme oluşur ve kullanıcılar birbirinin profilini görebilir.

Puanlama ve Sosyal Özellikler

- Kullanıcılar eşleşme sonrası birbirini 1-5 yıldız arasında puanlayabilir.

- Favori arkadaş listesi oluşturabilirler.

- Kullanıcı profillerinde ortalama puan gösterilir.

Admin Paneli

- Kullanıcı ve ders yönetimi yapılabilir.

- Taleplerin ve eşleşmelerin takibi sağlanır.

- Gereksiz veya uygunsuz kullanıcılar ve talepler sistemden kaldırılabilir.

Arayüz ve Tasarım

- Flutter framework kullanılarak modern, responsive ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarlanacaktır.

- Her öğrencinin profil fotoğrafı, adı ve seçtiği dersler kart tasarımı üzerinde gösterilecektir.

- Uygulamada Dark Mode ve Light Mode seçenekleri bulunacaktır.

Proje Planı

| Hafta | Hedefler |
| --- | --- |
| Hafta 1 | Flutter projesinin oluşturulması, temel sayfa yapısının (Login, Register, Home) hazırlanması. |
| Hafta 2 | Kullanıcı kayıt, giriş ve profil sayfasının tamamlanması. |
| Hafta 3 | Ders seçimi ekranının geliştirilmesi; kullanıcıların ders ekleme, listeleme ve düzenleme işlemleri. |
| Hafta 4 | Talep gönderme sistemi: kullanıcılar arasında çalışma arkadaşı talebi gönderme ve alma. |
| Hafta 5 | Eşleşme yönetimi: taleplerin onaylanması/ reddedilmesi ve eşleşme listesinin gösterilmesi. |
| Hafta 6 | Puanlama ve favori arkadaş listesi özelliklerinin eklenmesi. |
| Hafta 7 | Tema tasarımı, kullanıcı kartları ve profil sayfalarının görsel düzenlemeleri; dark/light tema geçişi. |
| Hafta 8 | Testler, hata ayıklama, performans optimizasyonu ve uygulamanın yayın öncesi son kontrolleri. |

HAFTA 1: Temel Kurulum ve İlk İskelet

- Haftalık Hedef: Flutter projesinin oluşturulması, temel sayfa yapısının (Login, Register, Home) hazırlanması.

- Yapılan İşler:

  - Altyapı: Flutter projesi oluşturuldu; API entegrasyonu için Node.js/Express projesi başlatıldı ve MongoDB bağlantısı kuruldu.

  - Proje Yapısı: Düzenli bir mimari için lib/features, lib/core (Tema, Model) klasörleri oluşturuldu.

  - Ekran İskeletleri: LoginScreen, RegisterScreen ve HomeScreen için temel StatelessWidget iskeletleri ve uygulama yönlendirmeleri (main.dart) tanımlandı.

HAFTA 2: Kullanıcı Kayıt, Giriş ve Oturum Yönetimi

- Haftalık Hedef: Kullanıcı kayıt, giriş ve profil sayfasının tamamlanması.

- Yapılan İşler:

  - API Kimlik Doğrulama: API tarafında User Modeli (Mongoose) oluşturuldu. Şifre güvenliği için bcryptjs ile hash'leme mantığı eklendi.

  - Giriş/Kayıt Rotası: /api/auth/register ve /api/auth/login rotaları yazıldı; başarılı işlemler sonucu JWT Token döndürüldü.

  - Flutter Entegrasyonu: Formlar API'ye bağlandı. shared_preferences kullanılarak JWT Token yerel olarak depolandı ve oturum yönetimi sağlandı.

HAFTA 3: Ders Seçimi ve Listeleme

- Haftalık Hedef: Ders seçimi ekranının geliştirilmesi; kullanıcıların ders ekleme, listeleme ve düzenleme işlemleri.

- Yapılan İşler:

  - API Geliştirme: Course Modeli oluşturuldu ve /api/courses rotası tüm dersleri döndürecek şekilde yazıldı.

  - Veri Çekme: CourseSelectionScreen oluşturuldu. API'den çekilen ders listesi, _fetchCourses fonksiyonu ile görüntülenmeye başladı.

  - Ders Kayıt Rotası: /api/auth/update-courses (PUT) rotası yazıldı ve ders kaydı API'ye bağlandı.

HAFTA 4: Talep Gönderme Sistemi

- Haftalık Hedef: Talep gönderme sistemi: kullanıcılar arasında çalışma arkadaşı talebi gönderme ve alma.

- Yapılan İşler:

  - API Modeli Güncelleme: User modeline pendingRequests (giden) ve incomingRequests (gelen) listeleri eklendi.

  - İstek Gönderme Rotası: /api/users/send-request rotası yazıldı. Bu rota, hem gönderenin pendingRequests hem de alıcının incomingRequests listesini günceller.

  - Eşleşme Filtresi: /api/users/matches rotasına, halihazırda istek gönderilmiş kişileri (pendingRequests) listeden hariç tutan filtreleme mantığı eklendi.

  - Flutter Entegrasyonu: MatchingScreen'deki buton, /send-request rotasına bağlanarak istek gönderme işlevi tamamlandı.

HAFTA 5: Eşleşme Yönetimi (Kabul/Red)

- Haftalık Hedef: Eşleşme yönetimi: taleplerin onaylanması/ reddedilmesi ve eşleşme listesinin gösterilmesi.

- Yapılan İşler:

  - API Geliştirme: /api/users/handle-request (POST) rotası yazıldı. Bu rota, isteği kabul etme (accept) veya reddetme (reject) mantığını içerir.

  - Eşleşme Rotası Güncelleme: Kabul işleminde, her iki kullanıcının favorites (eşleşmeler) listesi karşılıklı olarak güncellenir.

  - Ana Sayfa Entegrasyonu: HomeScreen'in Ana Sayfa sekmesine, gelen istekleri listeleyen ve Kabul/Red (_handleRequest) butonlarını içeren dinamik UI eklendi.

HAFTA 6: Puanlama ve Favori Listesi Özellikleri

- Haftalık Hedef: Puanlama ve favori arkadaş listesi özelliklerinin eklenmesi.

- Yapılan İşler:

  - Puanlama API: /api/users/rate (PUT) rotası ile ortalama puanı hesaplama ve güncelleme mantığı yazıldı.

  - Puanlama UI: MatchingScreen'de puanlama düğmesi ve Slider (Kaydırıcı) içeren dinamik puanlama diyalog penceresi oluşturuldu.

  - Favori Listesi Gösterimi: /api/auth/profile rotasına favorites listesini kullanıcı objesi olarak döndürmek için populate eklendi. HomeScreen bu veriyi çekerek Favori Çalışma Arkadaşları listesini gösterdi.

HAFTA 7: Tema ve Görsel Düzenlemeler

- Haftalık Hedef: Tema tasarımı, kullanıcı kartları ve profil sayfalarının görsel düzenlemeleri; dark/light tema geçişi.

- Yapılan İşler:

  - Global Tema Yönetimi: ThemeService kullanılarak uygulamanın en üst katmanında tema yönetimi kuruldu.

  - Dark/Light Mode: Uygulamanın ThemeData'sı, darkTheme ve lightTheme tanımlarıyla güncellendi.

  - UI Tutarlılığı: HomeScreen'deki Chip ve Card widget'ları, sabit renkler yerine temadan gelen dinamik renkleri (Theme.of(context).colorScheme) kullanacak şekilde ayarlandı, böylece her iki temada da yüksek okunabilirlik sağlandı.

HAFTA 8: Final Testler ve Proje Tamamlama

- Haftalık Hedef: Testler, hata ayıklama, performans optimizasyonu ve uygulamanın yayın öncesi son kontrolleri.

- Yapılan İşler:

  - Uçtan Uca Testler: Karşılıklı onay, filtreleme ve puanlama senaryolarının tamamı test edildi ve hataları giderildi.

  - Profil Verisi Dinamikleştirme: ProfileDetailScreen (Profil sekmesi), API'den gelen dinamik kullanıcı verilerini (Ad, Puan, Favori Sayısı) göstererek tamamlandı.

  - Finalizasyon: Tüm temel proje gereksinimleri (Kullanıcı Kayıt/Giriş, Ders Seçimi, Eşleşme, Sosyal Özellikler, Tema) başarıyla uygulandı ve projenin yayınlanmaya hazır olduğu teyit edildi.

GELECEK GELİŞTİRME PLANI

1. Profil Düzenleme Modülünün Geliştirilmesi

- Profil düzenleme alanı genişletilecek ve kullanıcıların sadece URL girmek yerine cihazlarından fotoğraf seçerek profil resmi ekleyebilmeleri sağlanacaktır.

- Profil sayfasına okul, bölüm, sınıf, kısa biyografi gibi ek bilgiler eklenerek kullanıcı profilleri daha zengin hâle getirilecektir.

2. Ders ve Eşleşme Sisteminin İyileştirilmesi

- Ders listesi genişletilerek daha fazla bölüm ve fakülteye uygun ders seçenekleri eklenecektir.

- Şu anda aynı dersi seçen kullanıcılar birbirlerine talep göndermeden puan verebiliyor; bu akış güncellenerek puan verme işlemi sadece başarılı bir eşleşme tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

- Eşleşme gerçekleştirildiğinde kullanıcının otomatik olarak “Favori Çalışma Arkadaşları” listesine eklenmesi kaldırılacak; bunun yerine kullanıcı, eşleştiği kişileri isteğe bağlı olarak favorilere ekleyebilecektir.

3. İletişim ve Organizasyon Özelliğinin Eklenmesi

- Aynı dersi seçmiş kişiler için ortak bir iletişim alanı oluşturulacak. Bu sayede kullanıcılar:

  - Birbirleriyle mesajlaşabilecek,

  - Çalışma tarihi ve konumu belirleyebilecek,

  - Grup çalışma ortamları oluşturabilecektir.

4. Eşleşme Görünürlüğü ve Yönetimi

- Bir kullanıcıyla eşleşmiş kişiler, eşleşme sona erene kadar eşleştirme ekranında başka kullanıcılara gösterilmeyecektir.

- Eşleşmenin sonlandığını belirten bir durum yönetimi geliştirilecek ve kullanıcılar eşleşmeyi manuel olarak sonlandırabilecektir.